# 41951 Análise de Sistemas - 2024/25 [ASis25]

# Projeto de ASis: plano de execução e orientações

vFeb 17, 2025

1. Introdução e contexto

2. Plano e atividades

3. Conteúdos dos entregáveis

E1: Relatório - Visão do projeto

4. Conteúdo indicativo das Apresentações

Apresentação 1: conceito do produto (=visão)

# Introdução e contexto

O trabalho de projeto visa consolidade os conhecimentos através da execução do ciclo de vida do desenvolvimento de um projeto de sistema de informação, destacando as atividades de análise e modelação.

No final, o resultado vai incluir:

- Uma proposta de transformação digital de uma área de atividade/negócio, em que a introdução de novos processos (potenciados pelas tecnologias de infromação) cria vantagens competitivas para o promotor.

- A especificação dos novos processos de trabalho/atividades suportados no SI;

- A especificação de requisitos funcionais com modelos de casos de utilização e especificação de atributos de qualidade;

- Modelo do domínio (análise concetual ou mapa de conceitos);

- Protótipos exploratórios como estratégia de validação de requisitos.

- Implementação exploratória (camada de apresentação, na Web).

O trabalho é feito em grupo, funcionando as equipas definidas para as Práticas.

# Plano e atividades

O trabalho do projeto deve ser desenvolvido através de iterações, cada qual com um foco particular.

Cada iteração cria e/ou atualiza um conjunto de resultados. No final de cada iteração há lugar à entrega dos resultados indicados. A entrega é feita no eLearning; conferir (nos links de submissão) eventuais detalhes quanto ao formato da submissão ou ajuste de prazos.

| Iter. | Foco | Resultados/entregáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desenvolvimento da visão/conceito do projeto. | - E1: Relatório Técnico: Visão - Apresentação 1 (na aula do Lab 3) |
| 2 | Análise de requisitos (novos processos de trabalho, casos de uso, modelo do domínio). | - E2: Relatório de Análise (SRS) - Apresentação 2 (na aula do Lab 7) |
| 3 | Refinamento dos requisitos. Preparação da construção: plano de gestão e plano técnico (arquitetura). Prototipagem. | - E3: Sistema para a gestão do backlog (atualização) - E4: Protótipo - Apresentação 3 (na aula do lab 10) |
| 4 | Implementação das histórias nucleares. | - E3: Sistema para a gestão do backlog (atualização) - E5: Implementação (histórias core). - Apresentação 4 (na aula P do lab 14). |

# Conteúdos dos entregáveis

Todos os resultados (outputs do processo de especificação) podem ser atualizados de modo a refletir o progresso no projeto, a nova compreensão do problema ou, simplesmente, a mudança de ideias da equipa.

Os relatórios incluem uma secção inicial de controlo de versões que deve ser atualizada em conformidade.

## E1: Relatório - Visão do projeto

O documento de Visão do Projeto; responde à pergunta: qual é proposta de valor (transformação digital) e para quem?

Apresenta o promotor,  a oportunidade que sustenta o desenvolvimento do projeto e, de forma geral, o âmbito das funcionalidades esperadas. O objetivo é suportar a decisão de avançar/não‑avançar com o projeto (sem entrar ainda em detalhes das funcionalidades).

O  OpenUP fornece um template e recomendações para a sua preparação.  Para o projeto de AS, o modelo a utilizar deve ser este:

- modelo para o relatório de Visão [recursos do projeto]

# Conteúdo indicativo das Apresentações

Nas apresentações, o Analista partilha as ideias para o novo sistema, geralmente com o objetivo de recolher validação e construir uma visão comum participada.

O conteúdo esperado para cada apresentação é a seguir detalhado.

## Apresentação 1: conceito do produto (=visão)

Representa o momento em que a equipa discute o conceito e âmbito do produto com os stakeholders (com capacidade de decisão) tendo em vista suportar uma decisão de avançar ou não com o projeto e recolher orientações para as prioridades a explorar (feedback dos stakeholders). É importante que todos, especialmente os decisores, percebam o posicionamento do produto, como é que gera vantagens competitivas para o promotor e como se relaciona com produtos/serviços concorrentes.

Tópicos sugeridos:

- Apresentação do promotor e àrea de atividade

- Contexto que levou à oportunidade de introduzir a transformação digital (porquê agora?)

- Novas formas de trabalhar (visão geral) e geraçãod e valor para os clientes (benefício dos novos produtos/serviços)

- Funcionalidades esperadas da na nova aplicação/plataforma informática (alto nível) e tecnologias potenciadoras

A principal fonte para preparar a apresentação é o relatório da Visão, no qual os tópicos suprarreferidos foram documentados.

Nota: as equipas podem usar os materiais que entenderem para suportar a comunicação; não devem exceder 10min. Para além do tempo de apresentação, haverá tempo de discussão

Critérios de avaliação da apresentação:

- O promotor do projeto (o cliente) é caracterizado de forma clara, assim como o domínio em que atua/pretende atuar.

- A estratégia de transformação digital identificada é caraterizada e demonstrada a forma como gerará valor para a atividade do promotor.

- As funcionalidades de alto-nível do novo produto/serviço são caraterizadas.  O âmbito é claro. Os aspetos diferenciadores são apresentados (se aplicável).

- A apresentação é informativa e completa na perspetiva de suportar a decisão de prosseguir ou não com o projeto.

- A comunicação foi eficaz e os materiais de suporte adequados, revelando cuidado na sua preparação. A equipa demonstra conhecimento do funcionamento do domínio.